EJEMPLO FICTICIO · DEMO-2026/01 · SIN VALIDEZ COMERCIAL

# Propuesta técnica y económica

Red de datos y puesta en servicio del Centro Operativo Cuyo

Destinatario	Centro Operativo Cuyo (ficticio)

Proyecto	Red de datos y puesta en servicio

Fecha	09/10/2026

# Presentación de la oferta

Esta oferta de ejemplo reúne el alcance técnico, el plan de trabajo y la inversión para la red de datos de un centro operativo ficticio. Incluye instalación, configuración, pruebas y documentación de entrega.

# Objeto y alcance de la contratación

## Alcance incluido

Se prevé instalar dos equipos de acceso, conectar doce enlaces y configurar la red del centro. La prestación comprende el inventario inicial, la identificación de puertos y la verificación de conectividad de los puestos incluidos.

## Requisitos y referencias del pliego

| Referencia | Respuesta de la oferta |
| --- | --- |
| 2.1 · Alcance | Dos equipos de acceso y doce enlaces incluidos. |
| 3.2 · Entrega | Inventario, plano de red y acta de pruebas. |

## Supuestos y exclusiones

El centro facilitará acceso a las salas técnicas, energía y los puntos de conexión existentes. Las obras civiles, los enlaces del proveedor de internet y los equipos de usuario quedan fuera del alcance de este ejemplo.

# Solución técnica y plan de trabajo

## Arquitectura y especificaciones

Los equipos de acceso se conectarán al núcleo existente. La configuración separará la operación de la administración y registrará los puertos, las direcciones y los parámetros acordados. El plano final reflejará la instalación ejecutada.

### Requisitos de instalación y puesta en servicio

Antes de intervenir se comprobarán alimentación, espacio de montaje y disponibilidad de los enlaces. La puesta en servicio se realizará en una ventana acordada, con una copia de la configuración previa y una secuencia de retorno.

## Entregables y aceptación

| Entregable | Evidencia de aceptación |
| --- | --- |
| Configuración y plano de red | Copia de configuración y plano conforme a la instalación. |
| Pruebas de conectividad | Registro de resultados y acta de aceptación. |

## Cronograma y responsables

| Etapa | Plazo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Relevamiento y preparación | Días 1 y 2 | Equipo de proyectos |
| Instalación, pruebas y entrega | Días 3 a 10 | Equipo técnico |

# Oferta económica

Moneda: USD    Impuestos simulados del ejemplo: USD 210,00

| Ítem | Concepto | Cant. | Unitario | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalación de equipos y verificación funcional | 2 | 1.250,56 | 2.501,12 |
| 2 | Configuración y documentación técnica | 3 | 450,00 | 1.350,00 |
| 3 | Materiales de conexión y pruebas de enlaces | 12 | 120,25 | 1.443,00 |

Subtotal: USD 5.294,12
Impuestos del ejemplo: USD 210,00
Total de la oferta: USD 5.504,12

La planilla económica adjunta contiene los mismos tres renglones y totales. Todos los importes son ficticios y sirven para comprobar la composición y el cálculo de las plantillas.

# Condiciones comerciales y documentación

## Validez de la oferta

Para este ejemplo se utiliza una validez de treinta días desde la fecha de emisión. El modelo no constituye una oferta comercial.

## Forma de pago y entrega

El ejemplo contempla pago a la aceptación y entrega en las instalaciones del centro, diez días hábiles después de habilitar el acceso y confirmar la ventana de intervención.

## Garantía y soporte

La documentación de entrega incluirá el canal de contacto y las condiciones de atención acordadas para la instalación. No se presupuestan prestaciones de soporte permanente en este ejemplo.

## Documentación y contacto

Anexos del ejemplo: plan de trabajo, inventario, plano de red y planilla económica. Referente: Equipo de Proyectos del Centro Operativo Cuyo, una organización ficticia utilizada para mostrar el documento completo.